ПРОЕКТ

Приложение

- к постановлению администрации

- Туркменского муниципального округа

- Ставропольского края

от ________  2025 года № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

| Наименование Программы | Муниципальная программа Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление). |
| Соисполнители Программы | - территориальные управления администрации Туркменского муниципального округа (далее – территориальные управления); - отдел социально-экономического развития административного центра округа управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел социально-экономического развития); - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Туркменского муниципального округа (далее – отдел сельского хозяйства); - управление имущественных и земельных отношений администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края; - муниципальное учреждение «Центр хозяйственного обслуживания» Туркменского муниципального округа Ставропольского края. |
| Участники Программы | - молодые семьи Туркменского муниципального округа Ставропольского края, признанные в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий (по согласованию) (далее – молодые семьи муниципального округа); - физические лица (по согласованию); - юридические лица (по согласованию). |
| Подпрограммы Программы | - подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края»; - подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий»; - подпрограмма «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края»; - подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». |
| Цели Программы | - создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; - повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Туркменского муниципального округа Ставропольского края; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края; - обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| Индикаторы достижения целей Программы | - доля молодых семей, улучшивших условия проживания в отчетный период в отношении к общему количеству молодых семей, признанных нуждающимися в установленном порядке; - доля благоустроенных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов подлежащих благоустройству; - доля функционирующего уличного освещения в населенных пунктах; - доля озеленения общественных мест в населенных пунктах, на конец года; - доля реализуемых проектов развития территорий Туркменского муниципального округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов; - снижение затрат за потребленные энергетические ресурсы муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края; - доля выполненных целевых показателей муниципальной программы от общего количества целевых показателей. |
| Сроки реализации Программы | 2026 - 2031 годы. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 89 145,79 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 45400,83 тыс. рублей; в 2027 году – 43744,96 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. В том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 8 494,32 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 4204,76 тысяч рублей; в 2027 году – 4289,56 тысяч рублей; в 2028 году – 0,00 тысяч рублей; в 2029 году – 0,00 тысяч рублей; в 2030 году – 0,00 тысяч рублей; в 2031 году – 0,00 тысяч рублей. Бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) – 80 651,47 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 41196,07 тыс. рублей; в 2027 году – 39455,40 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тысяч рублей. Внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение доли молодых семей, улучшивших условия проживания в отчетный период в отношении к общему количеству молодых семей, признанных нуждающимися в установленном порядке с 90 % в 2024 году до 100% в 2031 году; - увеличение доли благоустроенных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов подлежащих благоустройству с 80% в 2024 году до 95% в 2031 году; - увеличение доли функционирующего уличного освещения в населенных пунктах с 80% в 2024 году до 95% в 2031 году; - увеличение доли озеленения общественных мест в населенных пунктах, на конец года с 88 % в 2024 году до 94% в 2031 году; - увеличение доли реализуемых проектов развития территорий Туркменского муниципального округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов с 80% в 2024 году до 100% в 2031 году; - снижение затрат за потребленные энергетические ресурсы муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края с 200,0 тыс. рублей в 2024 году до 325 тыс. рублей в 2031 году; - увеличение доли выполненных целевых показателей муниципальной программы от общего количества целевых показателей с 80 % в 2025 году до 89 % 2031 году. |

Приоритеты и цели реализуемой в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики   в сфере жилищно-коммунального   хозяйства   Туркменского муниципального   округа Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития округа и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О Национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О Национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации Отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017   г.   №1710 «Об   утверждении   государственной   программы   Российской

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2023 года № 805-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

- иными нормативно правовыми актами Ставропольского края и Туркменского муниципального округа Ставропольского края.

Приоритетами реализуемой муниципальной программы на территории Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – Туркменский муниципальный округ) являются:

- поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы;

- обустройство мест сбора ТКО (контейнерные площадки); содержание уличного освещения;

- озеленение территорий;

- реализация мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов, куда входит:

- реализация проектов развития территории основанных на местных инициативах;

- повышение энергетической эффективности на территории Туркменского муниципального округа Ставропольского края;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края.

Основными целями Программы являются:

- создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Туркменского муниципального округа Ставропольского края;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края;

- обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы.

Приоритетами муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение указанных стратегических целей, являются следующие:

-	обеспечение молодых семей края доступным и качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на ранке жилья в округе;

- организация сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов;

- содержание уличного освещения;

- улучшение санитарного и эстетического состояния территории Туркменского муниципального   округа;

- организация и повышение уровня благоустройства территории Туркменского муниципального   округа;

- эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения   основных   мероприятий   подпрограмм   Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

-	предоставление   социальной поддержки на приобретение жилья   молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

-	реализация мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов;

- снижение потребления муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края энергетических ресурсов;

- создание условий эффективной деятельности муниципального учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» Туркменского муниципального округа Ставропольского края по реализации муниципальной программы.

Подпрограммы Программы приведены в приложениях 1-4.

СВЕДЕНИЯ об индикаторах достижения целей муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 5.

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 6.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения Программы приведены в   приложении 7.

СВЕДЕНИЯ о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 8.

________________________________________

Приложение 1

к муниципальной программе Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ   В ТУРКМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ   В ТУРКМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление). |
| Соисполнители Подпрограммы | - отдел социально-экономического развития; - территориальные управления. |
| Участники Подпрограммы | Молодые семьи муниципального округа. |
| Задачи Подпрограммы | Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. |
| Показатели решения задач Подпрограммы | Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2026-2031 годы. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 8 686,58 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 4304,55 тыс. рублей; в 2027 году – 4382,03 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. В том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 8 122,74 рублей, в том числе по годам: в 2026 году –4018,97 тыс. рублей; в 2027 году – 4103,77 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. Бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) составит 842,10 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 285,58 тыс. рублей; в 2027 году – 278,26 тыс. рублей; в 2028 году – 563,84 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - увеличение количества свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения с 3 единиц в 2024 году до 4 единиц в 2031 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия:

1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Ставропольского края;

- улучшение жилищных условий молодых семей муниципального округа, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального округа.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить улучшение жилищных условий семей Туркменского муниципального округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются: территориальные управления.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют молодые семьи, признанные в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий (по согласованию).

___________________________

Приложение 2

к муниципальной программе Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТУРКМЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТУРКМЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление). |
| Соисполнитель Подпрограммы | - территориальные управления; - отдел социально-экономического развития управления; - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края; - - управление имущественных и земельных отношений администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края. |
| Участники Подпрограммы | - физические лица (по согласованию); - юридические лица (по согласованию). |
| Задачи Подпрограммы | Реализация мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов. |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения; - обустройство мест сбора ТКО (контейнерные площадки); - количество приобретенных и посаженных зеленых насаждений; - количество ликвидированных несанкционированных свалок; - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок; - количество населенных пунктов, участвующих в реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2026-2031 годы. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 27 879,77 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 14465,14 тыс. рублей; в 2027 году – 13414,63 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. В том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 371,58 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году –185,79 тыс. рублей; в 2031 году – 185,79 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. Бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) – 27 508,19 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 14279,35 тыс. рублей; в 2031 году – 13228,84 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - увеличение количества установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения с 55 штук в 2024 году до 70 штук в 2031 году; - увеличение количества обустроенных мест сбора ТКО (контейнерных площадок) с 3 штук в 2024 году до 4 штук в 2031 году; - увеличение количества приобретенных и посаженных зеленых насаждений с 260 штук в 2024 году до 265 штук в 2031 году; - увеличение количества ликвидированных несанкционированных свалок с 6 единиц в 2024 году до 7 единиц в 2031 году; - улучшение технического состояния отельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок с 8 единиц в 2024 году до 11 единиц в 2031 году; - сохранение количества населенных пунктов, участвующих в проектах развития территории основанных на местных инициативах на уровне не менее 1 единицы в год. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1.  Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения, в рамках которого предполагается:

- расходы на оплату уличного освещения;

- организация работы уличного освещения, в рамках которого предполагается техническое, оперативное и аварийное обслуживанию сетей уличного освещения на территории Туркменского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственными результатами станут повышение уровня комфортности и безопасности проживания населения.

2. Организация деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в рамках которого предполагается:

- обустройство мест сбора ТКО (контейнерные площадки) и специальных площадок для сбора крупногабаритных отходов.

Непосредственными результатами станут повышение санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

3.  Озеленение территории округа, в рамках которого предполагается:

- обеспечение квалифицированного ухода за зелеными насаждениями;

- обеспечение сноса аварийных, старовозрастных, больных, потерявших декоративную ценность зеленых насаждений;

- вырезка сухих и поломанных ветвей, а также ветвей, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

- цветочное оформление Туркменского муниципального округа Ставропольского края;

- проведение скашивания газонов с обязательным удалением срезанной травы, а также восстановление участков газонов, поврежденных или вытоптанных;

- посадка молодых декоративных деревьев на улицах, площадях, аллеях, в парках;

- в летнее время и сухую погоду полив газонов, цветников, деревьев и кустарников.

Непосредственными результатами станет создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, создание безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и досуга жителей округа.

4. Прочие мероприятия по благоустройству, в рамках которого предполагается:

- уборка территории округа, поддержание в надлежащем санитарном состоянии, в рамках которого предполагается проведение работ по ручной и механизированной уборке улиц;

- организация содержания фонтанов, малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства;

- благоустройство мест массового отдыха граждан и содержание их в соответствии с требованиями государственных стандартов и санитарных правил;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- реконструкция и установка новых детских площадок;

- содержание и ремонт памятников войнам, погибших в годы Великой Отечественной воны;

- осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев;

- содержание в надлежащем состоянии территории кладбища;

Непосредственными результатами станут улучшение санитарного и эстетичного вида территории Туркменского муниципального округа Ставропольского края и создание благоприятных санитарно-эпидемиологических условий проживания.

5. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в рамках которого предполагается:

- устройство детских и спортивных игровых площадок;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Непосредственным результатом реализации мероприятий станет улучшение качества жизни населения Туркменского муниципального округа Ставропольского края.

____________________

Приложение 3

к муниципальной программе Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТУРКМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТУРКМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление). |  |
| Соисполнитель Подпрограммы | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края и их подведомственные учреждения. |  |
| Участники Подпрограммы | Нет. |  |
| Задачи Подпрограммы | Снижение потребления муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края энергетических ресурсов. |  |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. |  |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2026-2031 годы. |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. В том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. Бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 10,10 кВтч/кв.м в 2024 году до 9,23 кВтч/кв.м в 2031 году; - снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 0,102 Гкал/кв.м отапливаемой площади в 2024 году до 0,094 Гкал/кв. м отапливаемой площади в 2031 году. |  |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Экономия топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях.

В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предполагается:

- обучение и повышение квалификации специалистов бюджетной сферы основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечение учета объемов энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях и организациях;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электрооборудования на более эффективное, улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций, утепление входных дверей, окон (замена), чердачных перекрытий и подвалов, установка теплоотражателей за радиаторами.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации и их подведомственные учреждения.

2. Информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается размещение в свободном доступе информационных материалов в сфере энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

- информирование потребителей энергетических ресурсов о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования организациями, осуществляющими снабжение потребителей энергетическими ресурсами;

- использование социальной рекламы для информирования о способах энергосбережения, источниках расширенной информации об энергосбережении, формирования престижа экономного отношения к энергетическим ресурсам;

- разработка и распространение учебно-методических пособий по энергосбережению для учреждений социальной сферы, иных организаций бюджетной сферы.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации и их подведомственные учреждения.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:

- снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

- снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

_____________________

Приложение 4

к муниципальной программе

Туркменского муниципального округа

Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление). |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Центр хозяйственного обслуживания» Туркменского муниципального округа Ставропольского края. |
| Участники Подпрограммы | Нет. |
| Задачи Подпрограммы | Создание условий эффективной деятельности муниципального учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» Туркменского муниципального округа Ставропольского края по реализации муниципальной программы. |
| Показатели решения задач Подпрограммы | Уровень исполнения бюджета. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2026-2031 годы. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 52 579,44 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 26631,14 тыс. рублей; в 2027 году – 25948,30 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. В том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) - 52 579,44 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2026 году – 26631,14 тыс. рублей; в 2027 году – 25948,30 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей; в 2031 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Повышение уровня исполнения бюджета с 95% в 2025 году до 97% в 2031 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее соответственно – Подпрограмма) разработана в целях повешения качества реализаций целей и задач, поставленных муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Основным мероприятием Подпрограммы является «Обеспечение реализации Программы».

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» Туркменского муниципального округа Ставропольского края, за счет которых осуществляется реализация полномочий (функций), направленных на решение всех задач муниципальной программы.

__________________________

Приложение 5

к муниципальной программе

Туркменского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие

жилищно–коммунального хозяйства»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 Программы «Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых семей, улучшивших условия проживания в отчетный период в отношении к общему количеству молодых семей, признанных нуждающимися в установленном порядке. | процент | 90 | 100 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1 Программы «Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. | ед. | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Цель 2 Программы «Повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Туркменского муниципального округа Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля благоустроенных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов подлежащих благоустройству. | процент | 80 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| 4. | Доля функционирующего уличного освещения в населенных пунктах. | процент | 80 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| 5. | Доля озеленения общественных мест в населенных пунктах, на конец года. | процент | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 6. | Доля реализуемых проектов развития территорий Туркменского муниципального округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов. | процент | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2 Программы «Реализация мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения. | шт. | 55 | 60 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 8. | Обустройство мест сбора ТКО (контейнерные площадки). | шт. | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Количество приобретенных и посаженных зеленых насаждений. | шт. | 260 | 80 | 81 | 82 | 200 | 230 | 264 | 265 |
| 10. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок. | ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 11. | Улучшение технического состояния отельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок. | ед. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 12. | Количество населенных пунктов, участвующих в реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах. | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цель 3 Программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Снижение затрат за потребленные энергетические ресурсы муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края. | тыс. рублей | 200,00 | 300,00 | 305,00 | 310,00 | 315,00 | 320,00 | 320,00 | 325,00 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3 Программы «Снижение потребления муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края энергетических ресурсов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. | кВтч/кв. м | 10,10 | 9,51 | 9,48 | 9,31 | 9,28 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| 15. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. | Гкал/кв. м отапливаемой площади | 0,102 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,095 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Цель 4 Программы «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Доля выполненных целевых показателей муниципальной программы от общего количества целевых показателей. | процент | - | 80 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 4 Программы «Создание условий эффективной деятельности муниципального учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» Туркменского муниципального округа Ставропольского края по реализации муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Уровень исполнения бюджета. | процент | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |

______________________

- Приложение 6

к муниципальной программе Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 Программы «Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1 Программы «Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий». |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья». | Осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы. | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление); физические лица (по согласованию); юридические лица (по согласованию). | 2026 | 2031 | Пункт 1, 2 приложения 5. |
| Цель 2 Программы «Повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Туркменского муниципального округа Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий». |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2 Программы «Реализация мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов». |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. «Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения». | Осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы. | Управление; территориальные управления. | 2026 | 2031 | Пункт 4, 7 приложения 5. |
| 2. | Основное мероприятие 2. «Организация деятельности по сбору твердых коммунальных отходов». | Осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы. | Управление; территориальные управления. | 2026 | 2031 | Пункт 8 приложения 5. |
| 3. | Основное мероприятие 3. «Озеленение территории округа». | Осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы. | Управление; территориальные управления. | 2026 | 2031 | Пункт 5, 9 приложения 5. |
| 4. | Основное мероприятие 4. «Прочие мероприятия по благоустройству». | Осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы. | Управление; территориальные управления; отдел сельского хозяйства. | 2026 | 2031 | Пункт 3, 10, 11 приложения 5. |
| 5. | Основное мероприятие 5. «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах». | Осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы. | Управление; территориальные управления | 2026 | 2031 | Пункт 6, 12 приложения 5. |
| Цель 3 Программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3 Программы «Снижение потребления муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края энергетических ресурсов». |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1. «Экономия топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях». | Осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы. | Управление; структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации и их подведомственные учреждения. | 2026 | 2031 | Пункт 13, 14, 15 приложения 5. |
| 7. | Основное мероприятие 2. «Информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности». | Осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы. | Управление; структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации и их подведомственные учреждения. | 2026 | 2031 | Пункт 13, 14, 15 приложения 5. |
| Цель 4 Программы «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 4 Программы «Создание условий эффективной деятельности муниципального учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» Туркменского муниципального округа Ставропольского края по реализации муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие. «Обеспечение реализации Программы». | Осуществление мероприятия участниками реализации Программы. | Управление; муниципальное учреждение «Центр хозяйственного обслуживания» Туркменского муниципального округа Ставропольского края. | 2021 | 2027 | Пункт 16, 17 приложения 5. |

____________________

Приложение 7

к муниципальной программе Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего |  | 45400,83 | 43744,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: | Бюджет Ставропольского края (далее — краевой бюджет) | 4204,76 | 4289,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджета округа) | 41196,07 | 39455,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края», всего |  | 4304,55 | 4382,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 4018,97 | 4103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 285,58 | 278,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», всего |  | 4304,55 | 4382,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 4018,97 | 4103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 285,58 | 278,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий», всего |  | 14465,14 | 13414,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 185,79 | 185,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 14279,35 | 13228,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. «Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения», всего |  | 7107,07 | 6775,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 7107,07 | 6775,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. «Организация деятельности по сбору твердых коммунальных отходов», всего |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3. «Озеленение территории округа», всего |  | 439,94 | 442,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 439,44 | 442,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Основное мероприятие 4. «Прочие мероприятия по благоустройству», всего |  | 6818,13 | 6096,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 185,79 | 185,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 6631,34 | 5911,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Основное мероприятие 5. «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 3. «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. «Экономия топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие 2. «Информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего |  | 26631,14 | 25948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 26631,14 | 25948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение реализации Программы», всего |  | 26631,14 | 25948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 26631,14 | 25948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- ____________________

- Приложение 8

к муниципальной программе Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,

задачам подпрограмм Программы

| № п/п | Цели Программы, задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы, по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1 Программы «Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Цель 2 Программы «Повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Туркменского муниципального округа Ставропольского края». | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3. | Цель 3 Программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края». | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Цель 4 Программы «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 1 Подпрограммы1 Программы «Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий». | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 1 Подпрограммы 2 Программы «Реализация мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов». | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача 1 Подпрограммы 3 Программы «Снижение потребления муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края энергетических ресурсов». | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Задача 1 Подпрограммы 4 Программы «Создание условий эффективной деятельности муниципального учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» Туркменского муниципального округа Ставропольского края по реализации муниципальной программы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

____________________________